# Projektalapító-okirat

Projekt név: X egyetem hálózati infrastruktúrájának korszerűsítése

Projektazonosító: UNI-2026

Készítés dátuma, verziószám: 2025 november 2, első verzió

# Projekt célja, leírása

Az X egyetem rektora felkérte a Nemzeti Infrastruktúráért és Internetbiztonságért Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az elavult hálózati infrastruktúrát egy modern, korszerűre cserélje le, amely jövőbiztos megoldásokkal a jövő hallgatóinak is megfelelő hálózati teljesítményt tud nyújtani. Az egyetem 3 karból és egy főépületből áll. Egy karon 2 emelet és 1 melléképület található. Termekben 6, nagyobb termekben 12 hálózati eszköz, illetve egy vezetéknélküli hozzáférési pont. Minden emeleten 5 terem található, a részletes műszaki specifikációkat a projekttervezeti okiratban fogjuk bemutatni.

# Projekt indoklása

Az évek alatt jelentősen megnőtt az egyetemre felvett hallgatók száma, amelyre a régi kiszolgálók már nem tudják a megfelelő elérhetőséget biztosítani. Emellett a vezetéknélküli hálózat nem volt központilag menedzselhető, ami több éve problémákat okoz az azért felelős rendszergazdáknak.

# Projekt célkitűzések (specifikus, mérhető, valósághű, releváns, időhöz kötött)

- Modern Cisco eszközpark, amely több rétegen át biztosítja a redundanciát és terheléselosztást (az ISP fele is)

- WiFi 6 AP-k és azokat menedzselő WLC-k kiépítése

- RADIUS szerveres azonosítás a WiFi hálózatokon

- VLAN-onkénti szegmentáció

- 99.5%-os elérhetőség az év minden napján

- Tesztüzem körülbelül januárra elérhető lesz

# Terjedelem (Scope)

In-scope: hálózati infrastruktúra kiépítése, hálózati eszközök konfigurálása, monitorozás, szerverek konfigurációja

Out-of-scope: kábelezésen túli változtatások az épületben, a hallgatóknak szánt programok feltelepítése a számítógépekre, egyéb AD szabályok létrehozása

# Főbb eredmények

- Dokumentációk a részletes specifikációkról

- Logikai és Fizikai topológiáról tervrajz

- Átadási dokumentáció

- Elvégzett terheléses és biztonsági tesztek jegyzőkönyvei

- Kiépített és bekonfigurált teljes Cisco eszközpark (Tűzfalak, Routerek, Switchek, egyéb eszközök)

- Linux és Windows szerverek üzembe helyezve

- Beüzemelt RADIUS szerver

- A karokat lefedő központilag menedzselhető WiFi 6 hálózat

# Projekt szereplők

Megbízó - X egyetemért alapítvány

Projektvezető - Török Péter - NIIBSZ főosztályvezető

Csapattagok – John Doe és Adam Smith

Érintettek - az X egyetem hallgatói és oktatói, NIIBSZ, az egyetemi karok IT munkatársai

Költségkeret és források

Összeg – ~554 millió Forint

Emberi erőforrás - 2 fős tervezői csapat illetve a kiépítésért felelős NIIBSZ munkatársak

# Ütemezés

Projektindítás (folyamatban)  Tervezés (~3 hónap)  Megvalósítás (~6 hónap)  Tesztelés (~3 hónap)  Átadás

# Kockázatok és feltételezések

## Feltételezések

- Meglévő kábelezés részben felhasználható

- A régi számítógépek integrálhatóak az új infrastruktúrába

## Kockázatok

- Költségkeret rugalmasabb a beszerzési árak változása miatt

- A viszgaidőszak miatt csúszhat a tesztelési fázis

- “Meglévő kábelezés részben felhasználható” - ha ez a feltételezés hamisnak bizonyul, akkor új CAT6E típusú kábelek beszerzése szükséges, a PoE AP-k ellátása érdekében. Ez a projekt költségét megnövelné, az idejét meghosszabbítaná, illetve a terjedelmét is kibővítené, mivel ha új kábelrendszerre lesz szükség, akkor az épületen is változtatni kell

- “A régi számítógépek integrálhatóak az új infrastruktúrába” - ha ez a feltételezés hamis, mivel régi eszközök, amelyek szoftvere/hardvere nem kompatibilis a modern biztonsági protokollal, akkor azok biztonsági réseket okozhatnak a hálózaton és evégett új számítógépeket is vásárolni kell. beszerzési idő miatt megnövelnék a projekt megvalósítási idejét, illetve költségét is.

# Jóváhagyás

Ezzel az aláírással a két fél (NIIBSZ, X egyetem dékánja) megegyezik, hogy a Kivitelező (NIIBSZ) által beküldött dokumentumot a Megrendelő (X egyetem dékánja) elolvasta, és annak tartalmát elfogadja.

Kivitelező	Megrendelő